Приложение N 9

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 N 38/19

Информация об инвестиционных программах

АО «Газпром газораспределение Саратовская область»

на 2019 год в сфере транспортировки газа

по газораспределительным сетям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Сроки строительства | | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) | | | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства | | |
| начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финанси рования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр  (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 167 704,04 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 102 428,7 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  |  | 96 424,29 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 4. | Новые объекты |  |  |  | 69 412,82 | прибыль |  |  |  |
| 4.1. | Газопровод высокого давления к аэропортовому комплексу «Центральный» г. Саратов | 2015 | 2019 | 136 730,06 | 69 412,82 | прибыль | 16,869 | 225 | 1 |
| 5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  | 33 015,88 | амортизация |  |  |  |
| 5.1. | Газопровод высокого и низкого давления с. Благовещенка Самойловского района, инв.№ 853 | 2018 | 2019 | 3 180,39 | 2 633,12 | амортизация | 0,345 | 89-110 | 1 |
| 5.2. | Газопровод высокого давления к котельной ремзавода г. Ершов, инв.№ 30026 | 2018 | 2019 | 9 656,58 | 9 006,55 | амортизация | 0,495 | 63-160 | х |
| 5.3. | Газопровод высокого давления от АГРС Ершов до ГРП с. Новая Краснянка, инв.№ 30061 | 2018 | 2019 | 1 822,03 | 1 499,96 | амортизация | 0,190 | 110 | х |
| 5.4. | Газопровод высокого давления от с. Романовка до с. Липовка Марксовского района, инв.№ 326 | 2018 | 2019 | 5 849,78 | 5 328,86 | амортизация | 0,354 | 225 | х |
| 5.5. | Газопровод высокого давления от АГРС Степное до ГРП №1 п. Степное Советского района, инв.№ 82 | 2018 | 2019 | 7 945,11 | 7 368,82 | амортизация | 0,480 | 160-225 | х |
| 5.6. | ГРП с. Новая Краснянка Ершовского района, инв.№ 30061 | 2018 | 2019 | 1 300,31 | 1 174,16 | амортизация | х | х | 1 |
| 6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 65 275,34 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 8.1. | Автотранспорт и строительная техника |  |  |  | 37 994,61 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 8.2. | Компьютеры и оргтехника |  |  |  | 16 144,32 | амортизация, прибыль |  |  |  |
| 8.3. | Оборудование для эксплуатации |  |  |  | 7 933,27 | амортизация |  |  |  |
| 8.4. | Оборудование связи и передачи данных |  |  |  | 2 986,49 | амортизация |  |  |  |
| 8.5. | Охранные системы |  |  |  | 216,65 | амортизация |  |  |  |